
[bookmark: _GoBack]攀枝花市经贸旅游学校江南校区食堂一、二层改造项目监理服务
公开比选须知
本附件就本次邀请比选采购项目概况、采购要求、报价注意事项、评审程序、报价文件编制等进行了规定，请意向参选单位认真阅读，并按要求编制报价文件。
一、项目概况
1.项目编号：PJM20261013
2.项目名称：攀枝花市经贸旅游学校江南校区食堂一、二层改造项目监理服务。
3.内容要求：提供攀枝花市经贸旅游学校江南校区食堂一、二层改造项目监理服务工作。
4.资金来源：财政资金。
5.报价最高限价：采购预算为28600元（贰万捌仟陆佰元整），超过此限额为无效报价。
二、报价人的资格条件：
1.具有独立承担民事责任能力的合法经营单位。（营业执照等）。
2.具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑监理丙级及以上资质。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可体现于承诺函中）。
4.具有本地化售后质量保修服务条件和能力（可体现于承诺函中）。
5.参加本次比选前三年内在经营活动中没有违法违纪记录（可体现于承诺函中）。
6.不接受联合体报价。
三、采购项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求
（一）、采购项目技术、服务要求
1.服务内容  
1.1监理工作范围：施工图纸及工程量清单所示全部内容内的监理工作。 
1.2监理工作内容：按行业行政主管部门规定的内容和标准对工程施工全程提供规范的监理服务。确保项目按期、高质、高效地完成，并顺利通过验收、整体移交。包括但不限于以下内容：
(1)审查施工单位提交的企业资质证书、作业人员职称及岗位证书和所投入的设备。
(2)参与审阅施工图纸，组织相关单位进行设计交底和施工图会审，负责做好会议记录和图纸会审记录，协助采购人办理开工手续。 
(3)协调采购人与施工单位之间组织管理、安全生产、工作进度、技术问题、成果质量等有关问题。
(4)监督合同的履行情况，变更合同时对变更合同进行审核；发现任何一方未能及时履约时，及时提出建议；确认施工单位项目管理、安全、进度、质量等方面的状况，并及时通报采购人。
(5)协助采购人编制控制性总进度计划，督促承包方实施进度计划，在实际控制中，对实际工期不断检查，发现偏离进度计划及时督促承包方采取措施，做到有效的动态控制。 
(6)审查施工单位的质量保证体系和措施；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对施工单位进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核施工单位自评的工程质量等级；审核施工单位提出的工程质量缺陷处理方案，协助采购人评审各项工程和设备质量，提出评审意见，克服施工过程中质量通病，并协助起草合同、完善合同条款。 
(7)审查承包方提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系。 
(8)督促、检查承包方严格执行工程承包合同和国家工程技术规范、标准，协调采购人和承包方之间的关系。 
(9)审核承包方或采购人提供的材料、构配件和实际的数量及质量，按照规范和质监站的要求，对相关的材料进行见证取样复验。
(10)根据施工进度计划协助采购人编制施工计划；审核经质量验收合格的工程量，协助采购人进行工程竣工验收工作。 
(11)组织分项工程和隐蔽工程的检查、验收。 
(12)督促承包方整理合同文件和技术档案资料。 
(13)组织采购人、承包方、设计单位进行竣工预验收，做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交采购人。 
(14)提出工程质量评估报告。 
(15)检查工程状况，如发生质量事故，则参与事故的分析和处理，并鉴定质量责任。 
(16)督促施工单位在工程竣工验收后，整理工程交工资料和竣工图纸。 
(17)督促完善签署工程保修协议，督促承包方回访等。
2.服务要求
2.1 如因监理人原因造成工程工期延后，逾期每日扣成交金额 1%的违约金，并且采购人有权无条件解除合同，并要求供应商赔偿一切损失。
2.2 严格按照监理要求进行监理，并根据本工程性质制定本项目的监理规划和大纲，同时做好监理日志。
2.3 供应商须提供 24 小时热线联系电话及上门服务.有专人负责联系学校，保持电话24小时畅通，接到通知或电话后1小时内到达现场，及时处理，确保不拖延、不影响学校正常教学工作。 
2.4 施工全程跟进：勤与学校及施工单位等相关各方沟通，认真听取意见，事前事后不推诿、不扯皮，按行业规定标准提供高效、优质的工程项目监理服务。
2.5 在开工、施工、竣工等各个环节中规范履行监理职责，认真、准确记录和核对工程量，切实维护工程建设方权益。
2.6 监理服务人员在工作期间遵守校方相应的管理规章制度、文明服务。
2.7 做好相关资料的签署与交接。
3.质量检验
3.1 完全按照采购人提供的有关图纸、工程量清单和相关要求进行监理，符合国家有关工程施工质量验收规范标准进行监理。
3.2 施工过程中出现隐蔽施工的，隐蔽项目完工后先进行隐蔽工程验收，监理人验收合格后方能进入下一道工序。
3.3 对于本工程原材料进场检验、隐蔽工程、施工关键工序等由监理人进行全过程旁站式监理，确保工程质量。隐蔽工程和关键工序不符合施工规范要求影响工程质量的， 监理人应提出返工整改意见，直至合格为止。
3.4 组织相关人员对部分项工程分阶段进行验收。
3.5 根据需要对材料进行抽检。
（二）、商务要求 
1.服务期限：自开工准备期起，至竣工结算审计止。
2.服务地点：攀枝花市经贸旅游学校江南校区（攀枝花大道南段322号）
3.质量要求：
3.1 遵守房屋建筑监理行业相关规定，质量终身负责。
3.2 及时发现和准确预判施工中的问题，杜绝因监理疏漏而导致的各种事故和经济损失的发生。
4.合同签订：
4.1 成交结果公示后3日内由成交供应商拟定合同初稿（相关合同文本均按行业规范模板拟定）。
4.2 合同执行中，若出现涉及服务费用金额变化较大的情况时，则双方签订补充协议，补充协议金额不得超过合同金额的10％。
5.合同款项与支付：
5.1 合同价款：成交价为合同价款，总价包干。合同期内物价的波动、通货膨胀、气候条件变化、单价等均属于不调整价款的因素范围；合同履行期间严禁更改服务内容或调整范围，凡事前未经采购人签字盖章的，支付时均不予认可。
5.2 无预付款、进度款。工程竣工验收合格后两周内办理合同价80％的款项支付手续；工程完成竣工结算审计后办理剩余20％款项支付手续。到账时间以财政局审批通过为准。
注：支付时若遇寒暑假，则待开学后再行办理支付。
5.3 合同款项无论单价或总价，均已包含完成该项目所需的设备及损耗、材料人工、交通运输、安全防护、安装、调试、验收、质保、税费等所有相关的费用。
5.4 采购方按上款（2）的方式支付合同款项，期间成交供应商因工资、劳保等发生的劳务纠纷，一切责任均由成交供应商自行承担。
5.5 支付前须提供完成合法的票据。
6. 安全责任
项目现场作业全过程的人身安全、设备安全、财产安全及第三方安全责任均由中选单位全权承担，作业期间严格遵守校园安全管理制度，若发生安全事故、违规作业行为，由中选单位承担全部责任。
7.解决争议的方法：在执行合同中发生的与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，任意一方均可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.其他未尽事宜以合同约定为准。
四、其他注意事项
1. 现场察看：
（1）察看现场：意向方若需察看现场可于收到邀请函（或通知）的当天自行前往察看（请自行考虑不确定因素，凡因对现场情况不明所造成的报价不利等后果，均由报价人自行承担）。
（2）联系人：王老师 13678203628
2. 开评选条件：
（1）签到意向单位满足三家及以上，可以正常比选。
（2）在评选中，当全部满足实质性要求的参选人不足三家时，则本次比选采购失败。
（3）未经报名登记的商家不能参加本次比选采购。
3.评选方法：
（1）本次比选采购采用“最低评标价法”，即，报价文件满足本次采购全部实质性要求且单价汇总报价最低的为中选人（异常低价者除外—详见“报价说明”）。
（2）当出现报价相同时，则由相同报价的各方代表抽签决定（抽签方式由采购方与报价方共同现场临时商定）。
4.评委产生：评选活动开始前，临时选派3名及以上教职工代表组成采购小组，在纪委人员监督之下进行评选。
[bookmark: _Hlk86996684]5.已报名登记的意向商家如因故不能参加报价，应于递交报价文件之日前一天以书面的形式通知采购人。未通知采购人而无故不参加报价的，将被视为失信，两年内不得参与采购单位的招标活动。
监督联系电话：0812-3989010
五、评选程序与中选人确定
1.意向商家及其代表按采购方要求递交报价文件。
2.评委检查并记录报价文件密封情况。
3.由评委对报价文件拆封并记录各家报价金额。
4.各授权方代表签字确认报价金额。
5.资格符合性审查：评委一一审查各报价文件的下列材料是否按要求提供，未提供或提供不齐全的不能通过审查；有效报价文件不足三家时，则本次采购失败。
（1）报价一览表
（2）资质证明材料须加盖公章（含营业执照、法人身份证、具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑监理丙级及以上资质复印件）
（3）授权文件
（4）比选承诺函
（5）比选应答表
（6）售后服务承诺函
6.对通过审查的报价文件按报价依次由低到高进行排名，单价汇总后报价最低的为第一名。
7.中选人确定：
（1）评选排名第一的为本次采购第一中选人。
（2）若第一名自愿放弃中选资格，则学校有权自行决定是依次选取第二名还是重新招标。
（3）自动放弃中选资格的单位将被视为失信，于两年内不得参与采购单位的招投标活动。
8.校园网公示评选结果（公示1天）。
六、报价响应文件编制内容及格式：
各参选人需提供报价响应文件一份。请各家仔细阅读以下内容，按要求的内容、格式和顺序编制报价响应文件，装订整齐、密封后加盖报价单位鲜章；凡报价响应文件未按本条内容格式要求编制的，或报价文件中以下各项不齐全的均为无效报价文件。
（一）响应文件封面要求
1.按“攀枝花市经贸旅游学校江南校区食堂一、二层改造项目监理服务公开比选响应文件”进行排版（字体、大小、包号及排列等可自行拟定）。
2.响应单位全称（加盖单位鲜章）、响应时间等。
（二）响应文件正文内容及格式
[bookmark: _Hlk179472709]1.报价一览表（置于报价文件第一页）
[bookmark: _Hlk99784940][bookmark: _Hlk51253044]项目名称：攀枝花市经贸旅游学校江南校区食堂一、二层改造项目监理服务
报价单位名称：（盖章）            报价时间：2026年  月  日
	项目名称
	报价（ 总价）
	服务期限
	备注

	攀枝花市经贸旅游学校江南校区食堂一、二层改造项目监理服务
	小写：     大写：
	
	



报价说明：
（1）各意向单位根据自己的实际情况，在保证质量、按时完成服务的前提下，填写一次性报价，单价汇总后报价最低的为中选人。
（2）各报价人的报价，无论单价或总价均已包含完成本项服务所需的设备及损耗、材料人工、交通运输、安全防护、安装、调试、验收、质保、税费等所有相关的费用；报价方应充分考虑本项目实际情况，其报价应当包括报价方可以预见到的一切费用；由于报价方考虑不周及方案失误而造成的费用调增，采购方不予考虑。报价一览表和报价明细表单价合计必须一致。
（3）报价人应考虑采购人场地的情况、交通状况、存放地点、起卸物料的限制、临时设施、仓储、水电等，以及一切可能影响项目采购的其他情况。任何不了解或不能预见上述因素及影响而导致的费用索赔将不获支持。
（4）低于单价或总价最高限价60％的报价，报价人须做书面的成本陈述与承诺，不做承诺或陈述不被评委采纳的其报价无效。  

2.资质证明材料（须盖单位鲜章）
（1）营业执照复印件
（2）法人身份证复印件
（3）具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑监理丙级及以上资质复印件
3.授权文件（须盖单位鲜章）
（1）法定代表人/单位负责人证明书（法人代表参加比选时提供，须有单位印章）
单位名称：	         地址： 	       姓名：    	性别：     年龄： 	       职务：      	本人系 		(供应商名称)的法定代表人/单位负责人。就参加你单位组织的“               	(项目名称)(采购编号： 	              )”的公开比选采购活动、并参与项目的报价、签订合同以及执行合同等一切事宜，我单位均予承认，所产生的法律后果均由我单位承担。
特此证明。

单位名称：（盖章）
年   月   日 
（2）法人身份证复印件 

（3）法人委托受权书（非法人代表参加比选时提供，须有法人签字及单位印章）
致攀枝花市经贸旅游学校：
本授权声明：        （单位名称）,            （法定代表人姓名、职务）授权     （被授权人姓名、职务）为我方参加       项目（采购编号：     ）公开比选采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

单位名称：（盖章）
法人：（印章或签字）
年   月   日 
（4）被受权人身份证复印件 

4.比选承诺函（按以下格式）
致攀枝花市经贸旅游学校：
我单位自愿参与“攀枝花市经贸旅游学校江南校区食堂一、二层改造项目监理服务”公开比选，根据相关采购公告及其附件的要求，现正式授权    代表我单位提交《响应文件》   份。 
比选响应文件包含如下内容：
（1）报价一览表
（2）资质证明材料须加盖公章（含营业执照、法人身份证、具有建设行政主管部门颁发的房屋建筑监理丙级及以上资质复印件）
（3）授权文件
（4）比选承诺函
（5）比选应答表
（6）售后服务承诺函
现郑重承诺如下：
我单位参加本次比选前三年内在经营活动中没有违法违纪记录。
我单位参与该项目所提交的一切材料均真实合法有效，并愿意为此承担一切法律责任。我单位具有工程监理专项服务所必需的设施设备和专业技术能力。我单位接受采购公告文件及其附件规定条款的全部内容。我单位一旦中选，将及时签订与履行合同，严格履行采购公告及其附件、比选文件、评选现场承诺和合同所规定的责任与义务，若有违背，愿意接受相关部门根据相关法规的处罚；给他人造成损失的，承担相应的民事责任。
我单位已仔细阅读采购公告及其附件的全部内容（包括变更公告文件），我单位完全理解并接受。
我单位就此项采购所做的所有承诺，在比选有效期及合同有效期内均具有法律效力。
单位名称：（盖章）
法人：（印章或签字）
2026年   月   日  


5.比选应答表
[bookmark: _Hlk74234090]项目名称：攀枝花市经贸旅游学校江南校区食堂一、二层改造项目监理服务
响应单位（盖章）：                 响应时间：  年  月  日
	序号
	名称
	采购要求
	应答

	1
	技术要求
	
	

	2
	商务要求
	
	

	3
	其他注意事项
	
	

	4
	开评标程序等
	
	


填表说明：表中的“采购要求”须复印相应的全部内容，“应答”，可填写“完全响应”，也可以复制粘贴相应的全部内容。


6.售后服务承诺函（按以下格式）：
致攀枝花市经贸旅游学校：
我方自愿参与贵校江南校区食堂一、二层改造项目监理服务的公开比选，我方一旦中选，将按本次比选要求提供优质、高效的服务，现承诺如下：
（1）我方将严格按《比选公告》及附件和合同约定提供项目监理服务。
（2）凡质保期内出现的缺陷问题均及时免费处理，使用合格材料，不弄虚作假。
（3）我方具备本地化质量保修服务的条件和能力，确保提供及时、优质的质保服务。
以上承诺具有法律效力，我方在合同履行中如有违背，由此所致的一切责任均由我方承担。
承诺单位：（盖章）
法人：（印章或签名）
2026年  月  日 



第 13 页 共 15 页

